# תוכנית עבודה מפורטת למפתחת תוכנה (To-Do List מקיף)

פרויקט: קולר חכם ומערכת לאיתור חיות מחמד

# מבוא והגדרת ארכיטקטורה

המערכת מורכבת מ-4 נדבכים טכנולוגיים שבאחריותך:

- שרת ומסד נתונים (Backend & Database): ניהול משתמשים, חיות מחמד, קישורי סריקה, ופקודות IoT.

- עמוד נחיתה ציבורי (Web Profile): עמוד קל משקל ומהיר שנטען בעת סריקת השבב/קוד QR ומאפשר חיוג מהיר לבעלים.

- אפליקציית מובייל לבעלים (Frontend App): רישום, ניהול פרופילים, שליטה במצב אובדן והפעלת הבהוב.

- תקשורת חומרה-ענן (IoT Communication): קבלת פקודות במיקרו-בקר והפעלת תאורת הקולר.

# שלב 1: ניהול גרסאות, סביבת פיתוח ו-Repository

- פתיחת מאגר ב-GitHub (Repository) עם קובץ .gitignore מתאים ל-C# / .NET.

- חלוקת הפרויקט לתיקיות מסודרות:

  - /backend (קוד שרת ASP.NET Core)

  - /mobile_app (קוד אפליקציית המובייל)

  - /firmware (קוד החומרה / המיקרו-בקר)

  - /docs (תיעוד API ומפרטים)

- הגדרת אסטרטגיית ענפים (Branching strategy): עבודה עם ענף main, ענף dev, ופתיחת פיצ'רים ב-feature branches.

# שלב 2: פיתוח Backend ומסד נתונים (C# / ASP.NET Core)

- הקמת פרויקט ASP.NET Core Web API ב-Visual Studio:

  - הגדרת Entity Framework Core לחיבור למסד נתונים (מומלץ להתחיל עם SQLite מקומית או PostgreSQL).

- מידול נתונים (Data Models):

  - טבלת Users: מזהה ייחודי, אימייל, סיסמה מוצפנת, טלפון ליצירת קשר, תאריך הרשמה.

  - טבלת Pets: מזהה ייחודי (GUID/UUID), שיוך ל-User, שם החיה, תמונה, תיאור, הערות רפואיות.

  - טבלת Collars: מזהה קולר פיזי (Device ID / MAC / IMEI), שיוך ל-Pet, סטטוס סוללה, תאריך בדיקה אחרון.

  - טבלת Alerts/Status: האם החיה במצב "Lost", היסטוריית הפעלת הבהוב.

- בניית Endpoints (REST API):

  - אימות והרשמה (Auth): רישום משתמש, התחברות (JWT Token).

  - ניהול חיות: הוספת חיה, עדכון פרטים, העלאת תמונת חיה (אחסון מקומי או שירות S3/Blob).

  - סריקה ציבורית: GET /api/public/pet/{petGuid} – מחזיר את המידע הנחוץ בלבד לצד המוצא (שם, תמונה, כפתור חיוג) ללא חשיפת פרטים רגישים.

  - שליטה בקולר: POST /api/collar/{id}/trigger-flash – מעדכן את סטטוס החיה ומשדר פקודת הדלקה לקולר.

- בדיקות יחידה ואינטגרציה ל-API באמצעות Swagger / Postman.

# שלב 3: עמוד נחיתה ציבורי לסריקה (Web Viewer)

- בניית עמוד רספונסיבי מותאם לנייד (HTML/CSS/JS פשוט או Razor Page):

  - הצגת תמונת הכלב, שם הכלב, והודעה בולטת: "מצאתם אותי? הבעלים שלי מחפש אותי!".

  - כפתור tel: לחיוג מיידי לבעלים בלחיצה אחת.

  - כפתור משני לשליחת הודעת וואטסאפ מהירה עם מיקום נוכחי של המוצא (באמצעות WhatsApp API קישור פשוט).

- בדיקת ביצועים וטעינה מהירה במצב רשת חלשה (חשוב שייטען תוך שניות בודדות בשטח).

# שלב 4: אפליקציית מובייל למשתמש (Flutter / React Native)

- הקמת שלד פרויקט (מומלץ Flutter לבעלי רקע מונחה עצמים מ-C#).

- מסך כניסה והרשמה (Login / Sign Up) עם שמירת הטוקן ב-Secure Storage.

- מסך ראשי: רשימת החיות של המשתמש עם סטטוס קולר (מחובר / כבוי / סוללה).

- מסך הוספת חיה חדשה והעלאת תמונה.

- מסך שיוך קולר: סריקת ברקוד/קוד QR ראשונית שמשייכת את ה-ID של הקולר לחיה.

- כפתור חירום בולט: "הכלב אבד - הפעל הבהוב קולר":

  - שליחת קריאה ל-API.

  - חיווי ויזואלי באפליקציה שהפקודה נשלחה בהצלחה.

# שלב 5: חיבור חומרה ראשוני (PoC שולחני - Proof of Concept)

- עבודה מול כרטיס פיתוח בסיסי (כגון ESP32) ונורת LED.

- התקנת Arduino IDE או PlatformIO בתוך VS Code.

- חיבור המיקרו-בקר ל-Wi-Fi.

- מימוש פרוטוקול MQTT או WebSockets:

  - הוספת יכולת האזנה לערוץ (Topic) ייעודי collar/{collar_id}/commands.

  - השרת משדר לפקודה הזו כשהמשתמש לחץ באפליקציה.

  - המיקרו-בקר מקבל את הפקודה ומפעיל לולאת הבהוב של ה-LED.

- הדגמת מעגל שלם עובד: לחיצה באפליקציה -> שרת -> MQTT Broker -> הבהוב הנורה על השולחן.

# שלב 6: העלאה לענן (Deployment) והכנה לייצור

- העלאת ה-Backend ומסד הנתונים לענן (Render, Azure, AWS או Heroku).

- הגדרת דומיין ייעודי (למשל findpet.app/pet/{id}).

- הגדרת תעודת SSL (HTTPS) מאובטחת (חובה לסריקות בנייד).

- הכנת האפליקציה לפרסום: בניית קובצי APK/AAB לאנדרואיד ו-IPA ל-iOS.

- אינטגרציה עם מודול סלולרי IoT בשיתוף עם מהנדס החומרה.

# שלב 7: הוספת רכיב מעקב מיקום (GPS) וחישוב "נראה לאחרונה" (Last Seen)

- הרחבת מסד הנתונים וה-Backend (C# / EF Core):

  - יצירת טבלת PetLocations:

    - LocationId: מזהה ייחודי.

    - PetId: מזהה החיה.

    - Latitude ו-Longitude: קואורדינטות GPS.

    - Accuracy: דיוק במטרים.

    - Timestamp: זמן הדגימה המדויק (UTC).

    - BatteryLevel: אחוז סוללה בעת השידור.

  - בניית Endpoint לקליטת מיקום מהקולר: POST /api/collar/location.

  - בניית Endpoint לשליפת מיקום אחרון לאפליקציה: GET /api/pet/{id}/location/latest (מחזיר קואורדינטות, תאריך ושעה מדויקים, וחישוב פער הזמן).

- שילוב מפה באפליקציה (Frontend):

  - הטמעת מפת Google Maps / Mapbox באפליקציית המובייל.

  - הצגת סמן מיקום (Marker) עם תמונת הכלב ושעת הדגימה ("נראה לאחרונה לפני X דקות").

  - כפתור ניווט מהיר אל המיקום האחרון (פתיחה ב-Waze / Google Maps).

- לוגיקת ניהול סוללה ושידור בחומרה (Firmware & IoT):

  - הגדרת מצב שגרה (Standby): דגימת GPS ושידור פעם בכמה שעות בלבד לחסכון בסוללה.

  - הגדרת מצב חירום ("חיה אבודה"): עם קבלת פקודת מצב חירום מהשרת – מעבר לשידור מיקום תכוף (כל 1-2 דקות) במקביל להפעלת תאורת ההבהוב.