# תוכנית עבודה מקיפה לצד העסקי, התפעולי והלוגיסטי (To-Do List)

## פרויקט: קולר חכם ומערכת לאיתור חיות מחמד

# מבוא והגדרת אחריות

הצד העסקי והתפעולי אחראי על הפיכת הקוד והרעיון למוצר פיזי מוחשי, חוקי, רווחי ונמכר. תחומי האחריות כוללים:

- ייצור וחומרה: הפיכת האב-טיפוס לקולר אמיתי, עמיד ונוח.

- משפט, קניין רוחני ורגולציה: אישורים, חוזים, הסכמי סודיות ותנאי שימוש.

- ספקי תקשורת ו-IoT: הסכמי חבילות SIM / דאטה סלולרי.

- שיווק, ולידציה מול לקוחות ושיתופי פעולה: בדיקות שטח, וטרינרים, חנויות חיות ומכירות.

# שלב 1: אפיון החומרה ואיתור שותפי פיתוח פיזי

- הגדרת דרישות המוצר הפיזי (PRD):

  - גודל ומשקל מקסימלי שמתאים לכלבים מגודל קטן/בינוני/גדול.

  - עמידות במים ואבק (תקן IP67 או IP68 – כלבים נכנסים לשלוליות וים).

  - עוצמת תאורת LED (נראות למרחק של לפחות 50-100 מטר בלילה).

  - שיטת טעינה: טעינה מגנטית אטומה או חיבור מוגן.

  - חיי סוללה מבוקשים: הגדרת יעד (למשל: שבוע במצב המתנה, או 24 שעות במצב הבהוב רציף).

- איתור מהנדס/ת חומרה או לשכת תכנון אלקטרוניקה (PCB Design):

  - פגישה עם מהנדסי Embedded לתכנון לוח אלקטרוני מותאם אישית (Custom PCB).

  - בחירת מיקרו-בקר חסכוני בחשמל ומודם סלולרי IoT (תקן LTE-M / NB-IoT).

- עיצוב תעשייתי ומארז (Enclosure):

  - עבודה מול מעצב תעשייתי ליצירת קובצי CAD לתלת-ממד.

  - בדיקת נוחות וחופש תנועה על צוואר הכלב.

  - הדפסת אבי טיפוס ראשונים במדפסת תלת-ממד לבדיקות פיזיות.

- שבבי סריקה (NFC / QR):

  - בדיקת ספקי תגיות NFC עמידות לחום ומים (תגיות סיליקון או מתכת מוגנות).

  - בדיקת הדפסת קודי QR בלייזר/הטבעה שלא יימחקו משפשופים.

# שלב 2: ספקי תקשורת ורכיבי IoT

- פנייה לחברות תקשורת (סלקום, פרטנר, פלאפון, או ספקי eSIM בינלאומיים ל-IoT כמו Hologram, 1NCE, Monogoto):

  - קבלת הצעות מחיר לחבילות גלישה זעירות (M2M Data Bundles) של כמה מגה-בייטים בודדים לחודש עבור כל קולר.

  - בחינת שימוש ב-eSIM מובנה (חוסך מקום פיזי של מגירת סים רגילה בקולר).

  - בירור מודל התשלום: האם עלות התקשורת כלולה במחיר הקולר לשנה ראשונה, או שהלקוח משלם דמי מנוי חודשיים.

# שלב 3: משפטי, רגולציה וקניין רוחני (IP)

- הסכם מייסדים (Founders Agreement):

  - חלוקת אחוזים, חלוקת תפקידים, מנגנון קבלת החלטות ומנגנון Vesting בין המפתחת לשותף העסקי.

- עורך דין פטנטים / קניין רוחני:

  - בדיקת חופש פעולה (Freedom to Operate - FTO): לוודא שאין פטנט קיים שמונע הפעלת תאורה מרחוק בקולר או סריקת שבב ייעודי.

  - בחינת רישום פטנט (Provisional Patent) על השילוב הייחודי או רישום מדגם (Design Patent) על צורת המארז והקולר.

- תנאי שימוש ומדיניות פרטיות (Privacy Policy & ToS):

  - ניסוח מדיניות ברורה: איזה מידע מוצג למי שסורק את הכלב.

  - הסרת אחריות במקרה שחיית המחמד לא נמצאה או במקרה של חוסר קליטה סלולרית.

- אישורי תקינה ורגולציה:

  - אישור משרד התקשורת לשידור אלחוטי/סלולרי בישראל (התאמת תדרים).

  - אישורי תקינה בינלאומיים (CE באירופה, FCC בארה"ב) לצורך ייצור ושיווק.

  - אישור בטיחות סוללות ליתיום (מכון התקנים / תעודת UN38.3 להובלה בטוחה של סוללות).

# שלב 4: ייצור, שרשרת אספקה ובקרת איכות

- קבלת הצעות מחיר לייצור סדרתי:

  - ייצור מארזי פלסטיק/סיליקון בהזרקה (בארץ מול סין).

  - ייצור והרכבת המעגלים המודפסים (PCBA).

  - תפירת/הרכבת רצועות הקולר עצמן.

- הגדרת תהליך בקרת איכות (QA פיזי):

  - בדיקת אטימות למים במיכל לחץ לכל אצווה.

  - בדיקת עמידות במשיכה וקריעה (כלבים מושכים בעוצמה רבה).

- אריזה (Packaging): תכנון קופסה ממותגת, חוברת הוראות הפעלה מהירה ללקוח וכבל טעינה.

# שלב 5: ולידציה עם לקוחות, שיתופי פעולה ומכירות

- ראיונות לקוחות ומחקר שוק:

  - ביצוע סקרים בקרב לפחות 50 בעלי כלבים (בגינות כלבים, קבוצות פייסבוק): מה החשש העיקרי? כמה היו משלמים על פתרון כזה?

- פיילוט בדיקות שטח (Beta Testing):

  - חלוקת 10 קולרים מהאב-טיפוס הראשון למשתמשי בטא (חברים, מאלפי כלבים).

  - מעקב של חודש: בדיקת עמידות, נוחות, קלות תפעול האפליקציה ושביעות רצון.

- שיתופי פעולה אסטרטגיים:

  - פגישות עם מרפאות וטרינריות (המלצה על הקולר בזמן חיסון/רישום שבב עירוני).

  - שיתוף פעולה עם מאלפי כלבים ועמותות להצלת בעלי חיים.

  - פנייה לחנויות ציוד ומזון לחיות מחמד (ערוץ הפצה פיזי).

- מודל עסקי ותמחור:

  - חישוב עלות מוצר (BOM - Bill of Materials).

  - קביעת מחיר מכירה לצרכן: האם תשלום חד פעמי (קולר) + מנוי חודשי לסלולר (SaaS), או מודל משולב.

- השקה ושיווק:

  - פתיחת חנות אינטרנטית (Shopify / אתר ישיר).

  - יצירת סרטוני המחשה ויראליים ברשתות החברתיות (הדגמת ההבהוב בחושך וסריקת הכלב האבוד).

# שלב 6: התאמת החומרה, התמחור והתפעול למעקב מיקום (GPS & Location Tracking)

- שילוב רכיב GPS / GNSS בחומרה:

  - עבודה מול מהנדס האלקטרוניקה לשילוב אנטנת GPS ומקלט לווייני קומפקטי בלוח ה-PCB.

  - בדיקת צריכת זרם והגדלת קיבולת הסוללה (mAh) בהתאם למשקל המותר על צוואר החיה.

  - בחינת טכנולוגיית סיוע סלולרי (A-GPS) לקליטת מיקום מהירה במיוחד (TTFF - Time to First Fix) גם בין מבנים.

- עדכון חבילות התקשורת והדאטה (IoT SIM Data):

  - תמחור מחדש של נפח חבילת ה-SIM מול ספקיות התקשורת (שליחת קואורדינטות GPS שוטפות צורכת יותר נפח נתונים מהודעת הבהוב בודדת).

- מודל עסקי ותמחור תכונת המעקב (Pricing Strategy):

  - הגדרת מודל שירות (Subscription): האם מעקב GPS חי וזמני Last Seen ייכללו בחבילת פרימיום חודשית/שנתית כדי לכסות את עלויות הסלולר והשרת.

  - השוואת מתחרים ישירה מול קולרי GPS קיימים (כמו Tractive, Fi, Whistle) והדגשת היתרון המשולב: גם קולר מהבהב, גם סריקת שבב מהירה וגם מעקב מיקום אחרון.

- היבטי פרטיות ומשפט במעקב מיקום:

  - ניסוח סעיף מעקב מיקום במדיניות הפרטיות (Privacy Policy) – לוודא שהמשתמש מאשר איסוף ושמירת נתוני מיקום היסטוריים.

  - הצפנת נתוני המיקום בענן בהתאם לתקני הגנת הפרטיות.