# מסמך הוראות למתכנת - תכנון ומימוש טכני

פלטפורמת Smart QR ותיק רפואי לחיות מחמד - ישראל

גרסת מסמך: 1.0 | מסמך עבודה ראשוני למימוש MVP והיערכות להרחבה

# 1. החלטה טכנית מומלצת

להתחיל כמערכת Web/PWA אחת עם שלושה אזורי הרשאה: Public Rescue, Owner Portal, Vet/Admin Portal. כך קוד ה-QR עובד מיידית בדפדפן, ובמקביל הבעלים יכולים להתקין את ה-PWA כאייקון. אין צורך להתחיל משתי אפליקציות Native נפרדות.

# 2. Stack מוצע ל-MVP

| שכבה | בחירה מוצעת | הערות |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js + TypeScript | SSR/SEO למסך ציבורי, PWA, RTL/LTR, קוד משותף לכל הממשקים |
| UI | Tailwind CSS או Component Library | Mobile-first; רכיבים נגישים |
| Backend | Next.js API Routes / NestJS | ב-MVP אפשר monolith; בהמשך לפצל |
| Database | PostgreSQL | מודל יחסי מתאים להרשאות ורשומות רפואיות |
| Platform | Supabase | Auth, PostgreSQL, Storage ו-Row Level Security מקצרים זמן פיתוח |
| File Storage | Supabase Storage / S3-compatible | Bucket פרטי למסמכים רפואיים |
| Hosting | Vercel + Supabase או חלופה מקבילה | פריסה מהירה ו-CI/CD |
| Monitoring | Sentry + platform logs | שגיאות Front/Back וניטור |
| Messaging | WhatsApp deep link בתחילה | API רשמי רק אם יהיה צורך אוטומטי עסקי |

# 3. מבנה המערכת

Public App: נתיב /p/[publicId] שאינו דורש התחברות.

Owner App: נתיבים /app/* עם session מאומת.

Vet Portal: נתיבים /vet/* עם role=vet ו-verification_status=approved.

Admin: נתיבים /admin/* עם הרשאות מערכת/ארגון.

API/Server Actions: כל פעולה רגישה נבדקת בצד שרת; אין לסמוך על הסתרת כפתורים ב-Frontend.

Database Policies: RLS לפי owner_id, organization_id ותפקיד.

# 4. סכמת בסיס נתונים התחלתית

| טבלה | מטרה | מפתחות/הערות |
| --- | --- | --- |
| profiles | פרטי משתמש כלליים ותפקיד | id = auth user id; role; org_id |
| owners | נתוני בעלים | profile_id; phone; preferred_language |
| pets | פרופיל חיה | id UUID; public_id random; owner_id; lost_mode |
| tags | ניהול תגי QR | id; public_id; activation_hash; pet_id; status; batch_id |
| veterinarians | מידע מקצועי | profile_id; license_number; verification_status |
| medical_records | רשומות רפואיות כלליות | pet_id; type; data JSONB; verified_by; created_at |
| vaccinations | חיסונים מובנים | pet_id; vaccine_type; dates; batch; vet_id |
| documents | מטא-דאטה לקבצים | pet_id; storage_path; category; uploaded_by |
| organizations | מרפאות/חברות | id; type; name |
| audit_logs | יומן פעולות | actor; action; entity; timestamp; metadata |
| scan_events | אירועי סריקה | tag_id; timestamp; coarse metadata בלבד לפי מדיניות |

# 5. כללי מזהים ו-QR

אין להשתמש ב-pet_id רציף בתוך URL ציבורי. public_id צריך להיות random, לא ניתן לניחוש ובאורך מספיק.

ה-QR יודפס לכתובת קצרה וקבועה, לדוגמה https://domain.co/p/AbC9x2... .

Activation Code אינו זהה ל-public_id ואינו מודפס גלוי בצד הסריקה הציבורית; עדיף לצרף אותו באריזה/כרטיס.

לכל תג סטטוס; תג blocked מחזיר מסך ניטרלי ולא מידע ישן.

QR דינמי פירושו שה-URL קבוע אך המידע מאחוריו ניתן לעדכון; אין צורך להחליף את החריטה בכל שינוי פרטים.

# 6. API מוצע

| Method | Endpoint | גישה | מטרה |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/public/pets/{publicId} | Public | מידע חילוץ מינימלי בלבד |
| POST | /api/tags/activate | Owner | שיוך תג בעזרת activation code |
| GET/PATCH | /api/owner/pets/{id} | Owner | קריאה/עדכון פרטים לא-רפואיים |
| POST | /api/owner/pets/{id}/lost-mode | Owner | הפעלת מצב אבוד |
| GET | /api/owner/pets/{id}/medical | Owner Read Only | צפייה רפואית |
| POST | /api/vet/pets/{id}/medical-records | Verified Vet | יצירת רשומה רפואית |
| POST | /api/vet/pets/{id}/documents | Verified Vet | העלאת מסמך פרטי |
| GET | /api/admin/tags | Admin | ניהול מלאי וסטטוס תגים |

# 7. Authentication ו-Authorization

1. בחר Auth Provider שמאפשר Email/OTP ובהמשך טלפון/SSO ארגוני.

2. לאחר Login, השרת שולף profile ו-role.

3. כל endpoint מבצע בדיקת role + ownership/organization.

4. וטרינר חייב להיות verification_status=approved לפני כתיבה רפואית.

5. השתמש ב-RLS בבסיס הנתונים כקו הגנה נוסף, לא רק Middleware.

6. פעולות רגישות נכתבות ל-Audit Log.

# 8. WhatsApp ומיקום

ב-MVP השתמש ב-wa.me / deep link עם טקסט מקודד מראש, לדוגמה: "מצאתי את [שם החיה]. הנה המיקום שלי: ...".

Geolocation API בדפדפן מופעל רק אחרי שהמשתמש לוחץ על "שתף מיקום" ומאשר הרשאה.

אם המשתמש מסרב, עדיין מאפשרים פתיחת WhatsApp ללא מיקום.

אין לאסוף מיקום ברקע או לשמור אותו כברירת מחדל ללא צורך והסכמה.

# 9. אחסון מסמכים רפואיים

Bucket פרטי בלבד.

Upload דרך server-signed flow או policy שמאשרת רק Vet/Owner לפי סוג מסמך.

הצגה באמצעות Signed URL עם תוקף קצר.

בדיקת MIME, גודל קובץ ושם קובץ; מומלץ להוסיף סריקת malware בשלב מסחרי.

Checksum/metadata נשמרים כדי לאתר החלפה או כפילות.

# 10. סדר פיתוח מומלץ - Sprint Plan

| Sprint | יעד | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| 0 | Setup | Repo, environments, CI/CD, DB schema, auth skeleton |
| 1 | Public Rescue | QR route, public profile, WhatsApp CTA, bilingual UI |
| 2 | Owner | signup/login, pet profile, tag activation, lost mode |
| 3 | Vet | vet onboarding, verification flag, medical write flows |
| 4 | Documents + Audit | private uploads, signed access, immutable audit events |
| 5 | Admin | tag inventory, users, organization management, support tools |
| 6 | Hardening | tests, RLS tests, rate limits, monitoring, backups, load test |
| 7 | Pilot | production pilot, analytics, issue fixing, feedback loop |

# 11. בדיקות שחייבות להיות

Unit tests לפונקציות הרשאה ולוגיקה עסקית.

Integration tests ל-API ול-RLS: Owner A לעולם לא רואה Pet של Owner B.

E2E tests: Scan -> Rescue screen -> WhatsApp; Owner -> Lost Mode; Vet -> add record.

Security tests: enumeration, broken access control, expired signed URLs, blocked tag.

Mobile tests ב-iPhone Safari וב-Android Chrome.

RTL/LTR tests לעברית ואנגלית.

Backup restore drill לפני פיילוט מסחרי.

# 12. Definition of Done לכל פיצ׳ר

קוד עבר review ונכנס דרך Pull Request.

יש בדיקות אוטומטיות רלוונטיות.

הרשאות נבדקו גם בצד שרת וגם ב-DB policy.

אין מידע רגיש בלוגים או ב-URL.

יש טיפול בשגיאות ומצב loading/empty.

נבדק בנייד אמיתי ולא רק בדפדפן Desktop.

אירועים קריטיים מנוטרים ב-Sentry/Logs.

# 13. מתי לבנות אפליקציה Native

רק לאחר פיילוט ושימוש אמיתי. הצדקה טובה תהיה צורך קבוע ב-Push Notifications, שימוש תכוף מאוד של בעלים, Bluetooth/NFC, עבודה Offline מורכבת, או דרישת שותף עסקי. עד אז PWA מספקת חוויית "אפליקציה" בעלות ותחזוקה נמוכות יותר.

# 14. שלבי מעבר מ-MVP למערכת Scale

1. להפריד שירותים עמוסים רק כאשר יש צורך מדיד.

2. להוסיף API integration עם חברות ביטוח/מרפאות.

3. להוסיף multi-tenant מלא לארגונים.

4. להוסיף תורי משימות/Background jobs למסמכים, הודעות ודוחות.

5. להוסיף WAF, SIEM/central logging ונהלי incident response לפי היקף מסחרי.

6. לבנות אפליקציה Native רק אם נתוני השימוש מצדיקים זאת.